# Vilo OS

Plan de Accion para Hardening Integral: seguridad, validacion, permisos, concurrencia y limpieza arquitectonica

| Sistema | Vilo OS |
| --- | --- |
| Documento | Plan de Accion - Fase Completa de Hardening |
| Alcance | Seguridad, validacion, permisos, concurrencia y limpieza arquitectonica |
| Estado | Plan recomendado para fase de estabilizacion previa a produccion regulada |

# Principio Rector

Congelar expansion funcional. Todo cambio debe justificar una meta de proteccion clinica, seguridad, auditabilidad, validacion o mantenibilidad. Esta fase no agrega features; convierte la operabilidad actual en una base candidata a produccion regulada.

## Metas Permitidas

Proteger datos clinicos y reducir riesgo de acceso indebido.

Impedir corrupcion runtime por duplicados, carreras o estados stale.

Cerrar permisos, RBAC y blinding en UI, server actions, API routes y RPCs.

Hacer verificables los flujos coordinador-safe con evidencia reproducible.

Mejorar auditabilidad ALCOA+ y trazabilidad regulatoria.

Reducir deuda arquitectonica que bloquee mantenimiento seguro.

# Resumen Ejecutivo de Fases

| Fase | Objetivo | Entregable | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 Inventario y Linea Base | Saber exactamente que existe, que rutas mutan datos y que garantias tiene cada una. | docs/HARDENING-ACTION-INVENTORY.md | Ningun flujo critico sin dueno, archivo, tabla y permiso identificado. |
| H2 Permisos y Blinding | Ningun endpoint critico debe depender solo de que la UI oculte botones. | docs/RBAC-BLINDING-MATRIX.md | Ninguna mutacion clinica sin guard server-side y ningun campo unblinded visible para rol blinded. |
| H3 Concurrencia y Estado Stale | Dos usuarios no deben poder pisarse, duplicar runtime o firmar estados inconsistentes. | docs/CONCURRENCY-HARDENING.md | Sin duplicados de visitas/procedure executions, sin overwrite silencioso y sin firma sobre estado stale. |
| H4 Runtime Integrity DB-Level | Las garantias criticas no deben vivir solo en React/server actions. | Migracion de hardening DB y docs/RUNTIME-INTEGRITY-GATES.md | Si alguien llama RPC directamente, no puede corromper runtime. |
| H5 Validacion Funcional End-to-End | Probar el sistema como lo usaria un coordinador, no solo compilar. | scripts/hardening-e2e-* y docs/VALIDATION-EVIDENCE.md | Cada flujo tiene proof result PASS/FAIL con timestamps. |
| H6 Auditabilidad y ALCOA+ | Cada accion clinica debe ser attributable, legible, contemporaneous, original/accurate y complete. | docs/ALCOA-AUDIT-MATRIX.md | Un auditor puede reconstruir que paso, quien lo hizo y con que version. |
| H7 Arquitectura y Mantenibilidad | Reducir riesgo de que nuevas fases rompan flujos clinicos por logica duplicada. | docs/ARCHITECTURE-CLEANUP-REPORT.md | Paginas criticas dejan de concentrar logica de negocio compleja. |
| H8 Deployment Readiness | El sistema no debe depender de estado local, scripts manuales ni filesystem efimero. | docs/DEPLOYMENT-READINESS.md | Nuevo entorno puede levantarse sin intervencion manual oculta. |
| H9 Regulatory Validation Package | Preparar evidencia para validacion formal, aunque aun no sea certificacion final. | docs/VALIDATION-PACKAGE/ | Se puede explicar el sistema ante QA/regulatory sin depender de memoria tribal. |

# H1 - Inventario y Linea Base

## Objetivo

Saber exactamente que existe, que rutas mutan datos y que garantias tiene cada una.

## Checklist

Inventariar server actions, API routes y RPCs usadas por runtime clinico.

Clasificar cada accion: read-only, clinical mutation, source mutation, signature mutation, subject status mutation, study setup mutation o unblinded-sensitive.

Mapear UI path -> action -> DB/RPC -> audit event.

Identificar owner, tablas afectadas, permisos y rollback esperado por flujo.

## Entregable

docs/HARDENING-ACTION-INVENTORY.md

## Gate de Salida

Ningun flujo critico sin dueno, archivo, tabla y permiso identificado.

# H2 - Permisos y Blinding

## Objetivo

Ningun endpoint critico debe depender solo de que la UI oculte botones.

## Checklist

Revisar server actions una por una.

Validar sesion, organizacion, membresia activa, rol adecuado y pertenencia de estudio/sujeto/visita.

Crear matriz RBAC oficial por rol.

Auditar randomization_arm, kit/IP fields, treatment-sensitive fields y operational event payloads.

Crear probes de permisos por rol para acciones criticas.

## Entregable

docs/RBAC-BLINDING-MATRIX.md

## Gate de Salida

Ninguna mutacion clinica sin guard server-side y ningun campo unblinded visible para rol blinded.

# H3 - Concurrencia y Estado Stale

## Objetivo

Dos usuarios no deben poder pisarse, duplicar runtime o firmar estados inconsistentes.

## Checklist

Identificar tablas de alta concurrencia: source_response_sets, source_responses, visits, procedure_executions, study_subjects y operational_events.

Confirmar optimistic concurrency con updated_at o expected version.

Proteger double submit, save after submit, submit after sign, sign before submit, reopen without reason y schedule generation twice.

Asegurar idempotencia donde aplique.

Crear pruebas de carrera minimas.

## Entregable

docs/CONCURRENCY-HARDENING.md

## Gate de Salida

Sin duplicados de visitas/procedure executions, sin overwrite silencioso y sin firma sobre estado stale.

# H4 - Runtime Integrity DB-Level

## Objetivo

Las garantias criticas no deben vivir solo en React/server actions.

## Checklist

Revisar RPCs clinicas de schedule, source draft, source submit, closeout, signatures, reopen y procedure completion.

Mover o duplicar gates criticos a DB/RPC.

Agregar constraints o unique indexes para ejecuciones, eventos terminales y bindings activos.

Revisar triggers de audit consistency.

Confirmar que operational_events no se actualiza ni borra.

## Entregable

Migracion de hardening DB y docs/RUNTIME-INTEGRITY-GATES.md

## Gate de Salida

Si alguien llama RPC directamente, no puede corromper runtime.

# H5 - Validacion Funcional End-to-End

## Objetivo

Probar el sistema como lo usaria un coordinador, no solo compilar.

## Checklist

Probar study setup readiness: no package, package published, missing binding y fixed binding.

Probar subject flow: create subject, enroll, schedule generated y chart opens.

Probar source flow: capture draft, persist values, submit, validation failure y validation success.

Probar signature flow: coordinator sign, investigator sign, reopen with reason y edit-after-sign blocked.

Probar external randomization, visit closeout e intake review sin runtime mutation.

## Entregable

scripts/hardening-e2e-* y docs/VALIDATION-EVIDENCE.md

## Gate de Salida

Cada flujo tiene proof result PASS/FAIL con timestamps.

# H6 - Auditabilidad y ALCOA+

## Objetivo

Cada accion clinica debe ser attributable, legible, contemporaneous, original/accurate y complete.

## Checklist

Confirmar actor, timestamp, contexto clinico, before/after cuando aplique y reason cuando sea requerido.

Revisar payloads de operational_events.

Eliminar eventos duplicados o ambiguos.

Agregar missing events para submit, reopen, closeout, subject terminal status y randomization void/rollback.

Crear read model de audit trail consistente.

## Entregable

docs/ALCOA-AUDIT-MATRIX.md

## Gate de Salida

Un auditor puede reconstruir que paso, quien lo hizo y con que version.

# H7 - Arquitectura y Mantenibilidad

## Objetivo

Reducir riesgo de que nuevas fases rompan flujos clinicos por logica duplicada.

## Checklist

Extraer logica grande de paginas criticas sin cambiar comportamiento.

Crear helpers compartidos para permission guard, runtime readiness, subject lifecycle, visit closeout y source mutability.

Eliminar dead code y scripts temporales no usados.

Separar fixtures, smoke scripts, production runtime y docs.

Resolver warnings nuevos de lint en codigo runtime.

## Entregable

docs/ARCHITECTURE-CLEANUP-REPORT.md

## Gate de Salida

Paginas criticas dejan de concentrar logica de negocio compleja.

# H8 - Deployment Readiness

## Objetivo

El sistema no debe depender de estado local, scripts manuales ni filesystem efimero.

## Checklist

Revisar variables de entorno, migraciones ordenadas y seeds necesarios.

Confirmar que fixtures no son runtime dependency.

Reemplazar filesystem write de intake review por DB/Supabase Storage o marcarlo dev-only.

Verificar build limpio, fresh database y rollback/redeploy.

Documentar runbook.

## Entregable

docs/DEPLOYMENT-READINESS.md

## Gate de Salida

Nuevo entorno puede levantarse sin intervencion manual oculta.

# H9 - Regulatory Validation Package

## Objetivo

Preparar evidencia para validacion formal, aunque aun no sea certificacion final.

## Checklist

Crear user requirements y functional specs por flujo.

Crear risk assessment y traceability matrix.

Preparar borradores IQ/OQ/PQ.

Crear Part 11 gap assessment.

Documentar supuestos SOP: access review, firmas electronicas, change control, backup/restore e incident handling.

## Entregable

docs/VALIDATION-PACKAGE/

## Gate de Salida

Se puede explicar el sistema ante QA/regulatory sin depender de memoria tribal.

# Prioridad Recomendada

H1 - Inventario y Linea Base

H2 - Permisos y Blinding

H3 - Concurrencia y Estado Stale

H4 - Runtime Integrity DB-Level

H5 - Validacion Funcional End-to-End

H6 - Auditabilidad y ALCOA+

H7 - Arquitectura y Mantenibilidad

H8 - Deployment Readiness

H9 - Regulatory Validation Package

# Objetivo de Salida de la Fase Completa

Al final, Vilo OS deberia poder demostrar que un coordinador puede ejecutar el flujo clinico base; usuarios no autorizados no pueden mutar o ver datos indebidos; el runtime no se puede corromper por acciones duplicadas o concurrentes; cada accion critica tiene evidencia auditada; y el sistema puede reconstruirse/desplegarse sin setup oculto.